АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОПОСТОЯЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2024 г. № 128

п. Начало

**О внесении изменений в постановление администрации Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района от 28.12.2020 года №93 «Об утверждении муниципальной программы Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Новопостояловского сельского поселения»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Новопостояловского сельского поселения от 01.12.2020 года № 82 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новопостояловского сельского поселения», распоряжением администрации Новопостояловского сельского поселения от 20.11.2020 года № 47-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Новопостояловского сельского поселения» (в редакции распоряжения от 19.11.2021 г. № 54-р, от 09.11.2023 г. № 41-р), и в целях актуализации муниципальной программы администрация Новопостояловского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в муниципальную программу Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Новопостояловского сельского поселения» от 28.12.2020 г. № 93 следующие изменения:

1.1. Продлить срок действия программы до 2027 г.

1.2. Изложить муниципальную программу в новой редакции согласно приложениям.

2. Финансирование программы осуществляется в рамках бюджетных средств, предусмотренных в бюджете Новопостояловского сельского поселения на очередной финансовый год.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в «Вестнике муниципальных правовых актов Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области» и размещению на официальном сайте в сети Интернет.

1. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу Новопостояловского сельского поселения Кулешова А.С.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Новопостояловского сельского поселения |  | А.С. Кулешов |

Приложение

к постановлению администрации Новопостояловского сельского поселения

от 09.12.2024 г. № 128

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

НОВОПОСТОЯЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Благоустройство Новопостояловского сельского поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Новопостояловского сельского поселения

Россошанского муниципального района «Благоустройство Новопостояловского сельского поселения»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Новопостояловского сельского поселения |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Новопостояловского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Уличное освещение»  Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения»  Подпрограмма 3 «Организация прочего благоустройства»  Подпрограмма 4 «Благоустройство парков, скверов» |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества сельской среды.  Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Новопостояловское сельское поселение»:  - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов Новопостояловского сельского поселения  - улучшение архитектурного облика Новопостояловского сельского поселения; - повышение уровня жизни населения Новопостояловского сельского поселения; - создание комфортных условий проживания и отдыха граждан; - создание комфортных условий для спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста.  - проведение работ по ремонту, восстановлению и содержанию военно-мемориальных объектов и мест захоронения; |
| Задачи муниципальной программы | Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями Новопостояловского сельского поселения для решения вопросов благоустройства поселения:  - обеспечение комфортного и безопасного массового отдыха населения;  - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов Новопостояловского сельского поселения.  - проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройству территорий военно-мемориальных объектов, и мест захоронений расположенных на территории Новопостояловского сельского поселения;  - паспортизация воинских захоронений на территории Новопостояловского сельского поселения; |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | Количество проведенных мероприятий по благоустройству Новопостояловского сельского поселения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации программы: 2021 – 2027 год.  Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Объем финансирования Программы Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Новопостояловского сельского поселения», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей):   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | | Всего | 24608,5 | 0 | 18093,0 | 6515,5 | 0 | | 2021 | 2608,9 | 0 | 1593,0 | 1015,9 | 0 | | 2022 | 1668,8 | 0 | 0 | 1668,8 | 0 | | 2023 | 885,2 | 0 | 0 | 885,2 | 0 | | 2024 | 205,9 | 0 | 0 | 205,9 | 0 | | 2025 | 830,8 | 0 | 0 | 830,8 | 0 | | 2026 | 7383,9 | 0 | 6500,0 | 883,9 | 0 | | 2027 | 11025,0 | 0 | 10000,0 | 1025,0 | 0 | |

ПОДПРОГРАММА 1 «УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ».

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Уличное освещение» муниципальной программы Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района

«Благоустройство Новопостояловского сельского поселения»

(далее - подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Новопостояловского сельского поселения |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Организация уличного освещения |
| Цель подпрограммы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания в сельском поселении;  - повышение уровня благоустройства. |
| Задачи подпрограммы | -улучшение внешнего вида территории сельского поселения;  - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | Количество мероприятий по организации уличного освещения, ед. |
| Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации программы: 2021 – 2027 годы.  Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования Подпрограммы 1 «Уличное освещение», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей):   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | | Всего | 899,9 | 0 | 0 | 899,9 | 0 | | 2021 | 250,6 | 0 | 0 | 250,6 | 0 | | 2022 | 476,8 | 0 | 0 | 476,8 | 0 | | 2023 | 79,6 | 0 | 0 | 79,6 | 0 | | 2024 | 52,1 | 0 | 0 | 52,1 | 0 | | 2025 | 40,8 | 0 | 0 | 40,8 | 0 | | 2026 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | | 2027 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |

ПОДПРОГРАММА 2 «ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ».

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2 «Организация и содержание мест захоронения» муниципальной программы Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района

«Благоустройство Новопостояловского сельского поселения»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Новопостояловского сельского поселения |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Ремонт и содержание мест захоронения |
| Цель подпрограммы | - Достойное увековечивание памяти погибших при исполнении воинского долга в годы Великой отечественной войны 1941-1945 годов, а также в ходе последующих войн и конфликтов;  - Повышение уровня благоустройства. |
| Задачи подпрограммы | - Проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройству территорий военно-мемориальных объектов, и мест захоронения, расположенных на территории Новопостояловского сельского поселения;  - Паспортизация воинских захоронений на территории Новопостояловского сельского поселения;  - Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | - исполнение расходных обязательств по ремонту и содержанию мест захоронения, %  - качество содержания мест захоронения (кладбищ),% |
| Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации программы: 2021 – 2027 годы.  Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования Подпрограммы 2 «Организация и содержание мест захоронения», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей):   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | | Всего | 21754,6 | 0 | 17976,0 | 3778,6 | 0 | | 2021 | 1935,0 | 0 | 1476,0 | 459,0 | 0 | | 2022 | 246,9 | 0 | 0 | 246,9 | 0 | | 2023 | 267,5 | 0 | 0 | 267,5 | 0 | | 2024 | 106,3 | 0 | 0 | 106,3 | 0 | | 2025 | 790,0 | 0 | 0,0 | 790,0 | 0 | | 2026 | 7383,9 | 0 | 6500,0 | 883,9 | 0 | | 2027 | 11025,0 | 0 | 10000,0 | 1025,0 | 0 | |

ПОДПРОГРАММА 3 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЧЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА»

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Организация прочего благоустройства»

муниципальной программы Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района

«Благоустройство Новопостояловского сельского поселения»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Новопостояловского сельского поселения |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Прочие мероприятия по благоустройству |
| Цель подпрограммы | - улучшение архитектурного облика Новопостояловского сельского поселения; - повышение уровня жизни населения Новопостояловского сельского поселения. |
| Задачи подпрограммы | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями Новопостояловского сельского поселения для решения вопросов благоустройства поселения;  - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов Новопостояловского сельского поселения;  - обеспечение комфортного и безопасного массового отдыха населения. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | - Исполнение расходных обязательств по организации прочего благоустройства, % |
| Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации программы: 2021 – 2027 годы.  Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования Подпрограммы 3 «Организация прочего благоустройства», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей):   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | | Всего | 1954,0 | 0 | 117,8 | 1836,2 | 0 | | 2021 | 423,3 | 0 | 117,8 | 305,5 | 0 | | 2022 | 945,1 | 0 | 0 | 945,1 | 0 | | 2023 | 538,1 | 0 | 0 | 538,1 | 0 | | 2024 | 47,5 | 0 | 0 | 47,5 | 0 | | 2025 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | | 2026 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | | 2027 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |

ПОДПРОГРАММА 4 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКОВ, СКВЕРОВ НОВОПОСТОЯЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ПАСПОРТ

подпрограммы 4 «Благоустройство парков, скверов Новопостояловского сельского поселения» муниципальной программы Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района

«Благоустройство Новопостояловского сельского поселения»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Новопостояловского сельского поселения |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройство парков, скверов |
| Цель подпрограммы | - повышение качества и комфорта сельской среды на территории Новопостояловского сельского поселения;  - создание комфортных условий проживания и отдыха граждан; - создание комфортных условий для спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста. |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение комфортного и безопасного массового отдыха населения;  - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов Новопостояловского сельского поселения;  - формирование условий и создание мест отдыха населения;  - озеленение территории;  - формирование, межевание земельных участков для парковых зон, разработка проекта. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | - Исполнение расходных обязательств по благоустройству парков, скверов Новопостояловского сельского поселения, % |
| Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации программы : 2021 – 2027 годы.  Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования Подпрограммы 4 «Благоустройство парков, скверов Новопостояловского сельского поселения», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей):   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | | Всего | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | | 2021 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | | 2022 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | | 2023 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | | 2024 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | | 2025 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | | 2026 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | | 2027 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

Программа по благоустройству территории Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района, разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; «Правилами благоустройства на территории Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области», утвержденными решением Совета народных депутатов №284 от 13.08.2020г.

Основной целью программы является совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Новопостояловское сельское поселение»:

- улучшение архитектурного облика Новопостояловского сельского поселения;

- повышение уровня жизни населения Новопостояловского сельского поселения;

- проведение работ по ремонту, восстановлению и содержанию военно-мемориальных объектов и мест захоронения;

- создание комфортных условий проживания и отдыха граждан;

- создание комфортных условий для спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста.

Задачами Программы являются:

- проведение мероприятий по организации уличного освещения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

- проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройству территорий военно-мемориальных объектов и мест захоронений расположенных на территории Новопостояловского сельского поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта;

- обеспечение комфортного и безопасного массового отдыха населения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенного пункта.

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы обеспечивается концентрацией финансовых и материальных ресурсов для улучшения социально-бытовых условий, качества жизни населения поселения.

Срок реализации программы 2021-2027 годы, реализация муниципальной программы не предусматривает разделения на этапы.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Новопостояловского сельского поселения» и их значениях представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Методика расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Новопостояловского сельского поселения» представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Новопостояловского сельского поселения» представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

Расходы бюджета Новопостояловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Новопостояловского сельского поселения» представлены в приложении 4 к муниципальной программе.

Приложение 1

к муниципальной программе Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Новопостояловского сельского поселения»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Новопостояловского сельского поселения» и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) | | | | Единица измерения | | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | Показатель (индикатор) предусмотрен | | | | | |
| 2021 | | | 2022 | | 2023 | | | 2024 | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | Стратегией социально-экономического развития Россошанского муниципального района период до 2035 года | | перечнем показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, перечнем региональных показателей эффективности развития | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | 12 | | | |
|  | | | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района « Благоустройство Новопостояловского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество проведенных мероприятий по благоустройству Новопостояловского сельского поселения | | | Ед. | | 2 | | 2 | | 2 | | | 2 | | | 2 | 2 | | | 2 | | |  | | | |  | |
|  | | | ПОДПРОГРАММА 1 «Уличное освещение» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | Основное мероприятие 1 «Организация и содержание мест захоронения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Количество мероприятий по организации уличного освещения | | | Ед. | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | |  | | |  | | |
|  | | | ПОДПРОГРАММА 2 « Организация и содержание мест захоронения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | Основное мероприятие 1 «Ремонт и содержание мест захоронения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Исполнение расходных обязательств по содержанию мест захоронения | | | % | 95 | | 95 | | | | | 95 | | 95 | 95 | | | 95 | 95 | | |  | | |  | | |
| 2.1.2 | | Качество содержания мест захоронения (кладбищ) | | | % | 87,5 | | 87,5 | | | | | 87,5 | | 87,5 | 87,5 | | | 87,5 | 87,5 | | |  | | | + | | |
|  | | | ПОДПРОГРАММА 3 «Организация прочего благоустройства» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | Основное мероприятие 1 «Прочие мероприятия по благоустройству» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | Исполнение расходных обязательств по организации прочего благоустройства | | | % | 95 | | 95 | | | | | 95 | | 95 | 95 | | | 95 | 95 | | |  | | |  | | |
|  | | | ПОДПРОГРАММА 4 «Благоустройство парков, скверов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | Основное мероприятие 1 «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству парков, скверов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | | Исполнение расходных обязательств по благоустройству парков, скверов Новопостояловского сельского поселения | | | % | 95 | | 95 | | | | | 95 | | 95 | 95 | | | 95 | 95 | | |  | | |  | | |

Приложение 2

к муниципальной программе Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Новопостояловского сельского поселения»

Методики

расчета показателей (индикаторов)

муниципальной программы Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района

«Благоустройство Новопостояловского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) | | Единицы измерения | Алгоритм расчета показателя (индикатора), источники данных для расчета показателя (индикатора) | | Срок предоставления информации о фактическом значении показателя (индикатора) за отчетный год | | Орган, ответственный за сбор данных для расчета показателя (индикатора) |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Новопостояловского сельского поселения» | | | | | | | | | |
|  | | Количество проведенных мероприятий по благоустройству Новопостояловского сельского поселения | | Ед. | Показатель рассчитывается путем суммирования проведенных мероприятий по благоустройству Новопостояловского сельского поселения в течение отчетного года | | 20 января, следующим за отчетным | | Администрация Новопостояловского сельского поселения |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Уличное освещение» | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 «Организация уличного освещения» | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Количество мероприятий по организации уличного освещения | | Ед. | Показатель рассчитывается путем суммирования проведенных мероприятий по организации уличного освещения Новопостояловского сельского поселения в течение отчетного года | | 20 января, следующего за отчетным | | Администрация Новопостояловского сельского поселения |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Организация и содержание мест захоронения» | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 Ремонт и содержание мест захоронения | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Исполнение расходных обязательств по ремонту и содержанию мест захоронения | | %. | Фактическое значение показателя рассчитывается как отношение кассовых расходов на ремонт и содержание мест захоронения к плановым расходам в соответствии с кассовым планом на конец отчетного периода | | 20 января, следующего за отчетным | | Администрация Новопостояловского сельского поселения |
| 2.1.2 | | Качество содержания мест захоронения (кладбищ) | | % | Показатель К рассчитывается по поселению с учетом всех кладбищ Х и в зависимости от выполнения требований  К= Т1+Т2+…Тх  Х , где  Т1=То+Тк+Тп+Тч  Т1=То+Тк+Тп+Тч  То - наличие ограждения, не требующего ремонта и покраски;  Тк – наличие контейнерной площадки;  Тп – наличие подъезда к места захоронения;  Тч – отсутствие сорной травяной растительности, аварийный деревьев.  За выполнение каждого требования кладбищу начисляется 25%, не исполнение 0%. | | 20 января, следующего за отчетным | | Администрация Новопостояловского сельского поселения |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Организация прочего благоустройства» | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 «Прочие мероприятия по благоустройству» | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Исполнение расходных обязательств по организации прочего благоустройства | | % | | | Фактическое значение показателя рассчитывается как отношение кассовых расходов на организацию прочего благоустройства к плановым расходам в соответствии кассовым планом на конец отчётного периода | | 20 января, следующего за отчетным | Администрация Новопостояловского сельского поселения |
| ПОДПРОГРАММА 4 «Благоустройство парков, скверов» | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству парков, скверов» | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Исполнение расходных обязательств по благоустройству парков, скверов | | % | | | Фактическое значение показателя рассчитывается как отношение кассовых расходов на благоустройство парков, скверов к плановым расходам в соответствии кассовым планом на конец отчётного периода | | 20 января, следующего за отчетным | Администрация Новопостояловского сельского поселения |

Приложение 3

к муниципальной программе Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Новопостояловского сельского поселения»

Перечень

основных мероприятий подпрограмм и мероприятий,

реализуемых в рамках муниципальной программы Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Новопостояловского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Наименование мероприятия/содержание основного мероприятия | Срок реализации  (год) | Исполнитель | Ожидаемый результат реализации основного мероприятия/мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Новопостояловского сельского поселения » | | | | | |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Уличное освещение» | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Организация уличного освещения | Мероприятия по замене лампочек, а также строительство новых сетей уличного освещения, установка фонарей, счетчиков и другого оборудования для организации уличного освещения | 2021-2027 | Администрация Новопостояловского сельского поселения | Обеспечение надлежащего содержания уличного освещения в поселении |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Организация и содержание мест захоронения» | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Ремонт и содержание мест захоронения | Проведение мероприятий по ремонту, восстановлению, санитарной очистке и благоустройству территорий военно-мемориальных объектов и мест захоронения, кладбищ | 2021-2027 | Администрация Новопостояловского сельского поселения | Улучшение санитарного состояния и благоустройство мест захоронений, кладбищ |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Прочие мероприятия по благоустройству» | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Прочие мероприятия по благоустройству | Проведение мероприятий по комплексному благоустройству поселения, ликвидация несанкционированных свалок; вывоз мусора. Работы по санитарной очистке территории. | 2021-2027 | Администрация Новопостояловского сельского поселения | Обеспечение комфортных условий для проживания граждан и улучшение экологической обстановки на территории поселения. |
| ПОДПРОГРАММА 4 «Благоустройство парков, скверов» | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству парков, скверов | Проведение комплекса мероприятий по благоустройству парков и скверов | 2021-2027 | Администрация Новопостояловского сельского поселения | Повышение уровня комфортности, качества и условий отдыха граждан |

Приложение 4

к муниципальной программе Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Новопостояловского сельского поселения»

Расходы бюджета Новопостояловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы

Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Новопостояловского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета Новопостояловского сельского поселения (далее - ГРБС) | Всего | Расходы бюджета, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| в том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | |
| Первый год реализации (2021), всего | | | | 2022 (второй год реализации | 2023 (третий год реализации) | 2024 (четвертый год реализации) | 2025 (пятый год реализации) | 2026 (шестой год реализации) | 2027(седьмой год реализации) |
| всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД о бюджете  Новопостояловского сельского поселения | в том числе по источникам: | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  |  | Благоустройство Новопостояловского сельского поселения | Всего | 24608,5 | 2608,9 |  | 1593,0 | 1015,9 | 1668,8 | 885,2 | 205,9 | 830,0 | 7383,9 | 11025,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Новопостояловского сельского поселения | 24608,5 | 2608,9 |  | 1593,0 | 1015,9 | 1668,8 | 885,2 | 205,9 | 830,8 | 7383,9 | 11025,0 |
| ПОДПРОГРАММА 1 |  |  | Уличное освещение | Всего | 899,9 | 250,6 |  |  | 250,6 | 476,8 | 79,6 | 52,1 | 40,8 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Новопостояловского сельского поселения | 899,9 | 250,6 |  |  | 250,6 | 476,8 | 79,6 | 52,1 | 40,8 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 |  |  | Организация уличного освещения | Всего | 899,9 | 250,6 |  |  | 250,6 | 476,8 | 79,6 | 52,1 | 40,8 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Новопостояловского сельского поселения | 899,9 | 250,6 |  |  | 250,6 | 476,8 | 79,6 | 52,1 | 40,8 | 0,0 | 0,0 |
| ПОДПРОГРАММА 2 |  |  | «Организация и содержание мест захоронения» | Всего | 21754,6 | 1935,0 |  | 1476,0 | 459,0 | 246,9 | 267,5 | 106,3 | 790,0 | 7383,9 | 11025,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Новопостояловского сельского поселения | 21754,6 | 1935,0 |  | 1476,0 | 459,0 | 246,9 | 267,5 | 106,3 | 790,0 | 7383,9 | 11025,0 |
| Основное мероприятие 1 |  |  | Ремонт и содержание мест захоронения | Всего | 21754,6 | 1935,0 |  | 1476,0 | 459,0 | 246,9 | 267,5 | 106,3 | 790,0 | 7383,9 | 11025,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Новопостояловского сельского поселения | 21754,6 | 1935,0 |  | 1476,0 | 459,0 | 246,9 | 267,5 | 106,3 | 790,0 | 7383,9 | 11025,0 |
| ПОДПРОГРАММА 3 |  |  | «Организация прочего благоустройства» | Всего | 1954,0 | 423,3 |  | 117,8 | 305,5 | 945,1 | 538,1 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Новопостояловского сельского поселения | 1954,0 | 423,3 |  | 117,8 | 305,5 | 945,1 | 538,1 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 |  |  | Прочие мероприятия по благоустройству | Всего | 1954,0 | 423,3 |  | 117,8 | 305,5 | 945,1 | 538,1 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Новопостояловского сельского поселения | 1954,0 | 423,3 |  | 117,8 | 305,5 | 945,1 | 538,1 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПОДПРОГРАММА 4 |  |  | «Благоустройство парков, скверов» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Новопостояловского сельского поселения | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1 |  |  | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству парков, скверов | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Новопостояловского сельского поселения | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |