СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

НОВОПОСТОЯЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

LXVIII сессии

от 19.01.2024 г. № 167

п. Начало

**Об утверждении плана работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2024-2028 годы в Новопостояловском сельском поселении Россошанского муниципального района Воронежской области**

В целях организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава Новопостояловского сельского поселения, Соглашения № 12 от 28.12.2020 г. «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от органов местного самоуправления администрации Россошанского муниципального района органам местного самоуправления администрации Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района», Совет народных депутатов Новопостояловского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить план работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2024-2028 годы в Новопостояловском сельском поселении Россошанского муниципального района Воронежской области согласно приложению.

2. Контроль за настоящим решением возложить на главу Новопостояловского сельского поселения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Новопостояловского сельского поселения |  | А.С. Кулешов |

Приложение

к решению Совета народных депутатов Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

от 19.01.2024 г. № 167

План работ по использованию средств муниципального дорожного фонда Новопостояловского сельского поселения на 2024-2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п№ п/п** | **Наименование населенного пункта** | **Наименование улицы** | **км** | **вид работ** | 2024 | 2025 | | | 2026 | 2027 | | | 2028 | |
| **тыс.руб.** | | **тыс.руб.** | **тыс.руб.** | | | **тыс.раб** | **тыс.руб.** | |
| 1 | п. Молодежный | ул. Юбилейная | 0,320 | Щ | 847670,00 | |  |  | | |  |  | |
| 2 | п. Молодежный | ул. Новая | 0,500 | Щ | 1633300,01 | |  |  | | |  |  | |
| 3 | х. Херсонский | проезд от ул. Зеленая на трассу | 0,200 | Щ | 534613,33 | |  |  | | |  |  | |
| 4 | п. Начало | ул. Солнечная | 0,250 | Щ | 1157309,73 | |  |  | | |  |  | |
| 5 | п. Начало | ул. Кирова | 0,587 | А | 3714935,58 | |  |  | | |  |  | |
| 6 | п. Начало | ул. Космонавтов | 0,210 | Щ | 473967,00 | |  |  | | |  |  | |
| 7 | п. Начало | ул. Новая | 0,287 | А | 1874881,08 | |  |  | | |  |  | |
| 8 | п. Начало | ул. Первомайская-ул. Луговая до мех.тока | 0,405 | А | 4387856,29 | |  |  | | |  |  | |
| 9 | п. Начало | проезд от ул. Перврмайская до ул. Рябцева | 0,101 | А | 724703, 46 | |  |  | | |  |  | |
| 10 | п. Начало | проезд от ул. Молодежная до ул. 50 лет Победы | 0,160 | Щ | 446402,88 | |  |  | | |  |  | |
| 11 | х. Высокая Дача | ул. Березовая | 0,500 | Щ | 1700000,00 | |  |  | | |  |  | |
| 12 | х. Кокаревка | ул. Железнодорожная | 1,125 | ЩПС |  | | 2 000 000,000 |  | | |  |  | |
| 13 | п. Начало | ул. Восточная | 0,400 | ЩПС |  | |  | 1 000 000,000 | | |  |  | |
| 14 | х. Кокаревка | ул. Садовая | 0,250 | ЩПС |  | |  | 1 000 000,000 | | |  |  | |
| 15 | х. Кокаревка | ул. Гагарина (четная) | 0,700 | ЩПС |  | |  |  | | | 2 000 000,000 |  | |
| 16 | х. Кокаревка | ул. Гагарина (не четная) | 0,650 | ЩПС |  | |  |  | | |  | 2 000 000,000 | |